| Ziele | - Abstimmung und Vermittlung der Unternehmens- und Projektziele - Treffen klarer und rechtzeitiger strategischer Entscheidungen - Sicherung organisatorischen Lernens |
| --- | --- |
| Aufgaben | - Festlegung der Ziele und Strategien für das Projekt - Festlegung/Nominierung des Projektleiters und klare Auftragserteilung - Übergeordnete Projektkontrolle - Unterstützung des Projektes bei Problemen, Krisen - Regelmäßige Information und Gespräche mit dem Projektleiter - Setzen von Prioritäten (auch zwischen den Projekten) - Etablierung von Sitzungs- und Kommunikationsformen zur Sicherung des organisatorischen Lernens (Review-Sitzung, Abschluss-Sitzung) |
| Verhaltens-erwartungen | - Grobüberblick über einzelne Projekte wahren, nicht in allen Details mitwirken - kundenorientiertes Verhalten (Zeit und Aufmerksamkeit für das Projekt aufbringen) - kooperatives Verhalten; Absprache mit dem Projektleiter - Teams selbständig arbeiten lassen, nur bei Bedarf oder bei Anforderung des Projektleiters eingreifen |
| Kompetenzen | - Projektbeauftragung; Bestellung Projektleiter - Strategische und finanzielle Entscheidungen gemäß Unterschriftenregelung - Vergabe von Unterschriftsberechtigungen in Abstimmung mit den dafür ermächtigten Positionsinhabern |